ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мобильного приложения и веб-платформы —

маркетплейса ивент-услуг в Узбекистане

(рабочее название проекта — EventHub UZ)

Версия документа: 1.1

Дата: сентябрь 2026

# Содержание

# 1. Общий контекст и предпосылки проекта

Инициатор проекта организовывал собственную свадьбу в г. Ташкенте и столкнулся с тем, что индустрия ивент-услуг в Узбекистане фрагментирована: каждого подрядчика (площадку, ведущего, артистов, декораторов, кондитеров, оркестр, танцоров) приходится искать отдельно через Instagram и личные рекомендации.

Ключевые проблемы, выявленные на практике:

- Отсутствует единая платформа с актуальными данными обо всех поставщиках ивент-услуг.

- Портфолио и референсы поставщиков (фото/видео прошлых мероприятий) представлены некачественно или отсутствуют, что не позволяет объективно оценить уровень мастерства до оплаты.

- Цены не стандартизированы — устанавливаются каждым поставщиком индивидуально и являются предметом торга, что затрудняет сравнение и планирование бюджета.

- График занятости площадок и подрядчиков нередко ведётся вручную (бумажные блокноты), из-за чего проверка доступности на нужную дату занимает много времени.

- Даже профессиональные ивент-агентства тратят 3–4 недели на подготовку коммерческого предложения, так как обзванивают каждого поставщика по отдельности для уточнения цены и доступности.

Вывод: рынок Узбекистана нуждается в единой цифровой платформе (маркетплейсе) по аналогии с моделью Airbnb, которая объединит поставщиков ивент-услуг, сделает их портфолио, цены и календарь доступности прозрачными и сравнимыми, а также в перспективе будет автоматически формировать варианты сметы мероприятия под запрос клиента.

# 2. Цели и задачи проекта

## 2.1. Цель

Создать единую цифровую платформу (мобильное приложение + веб-версию), объединяющую поставщиков услуг для организации мероприятий в Узбекистане, обеспечивающую прозрачность цен, доступности и качества услуг, а также позволяющую клиенту самостоятельно или с помощью системы формировать план и смету мероприятия.

## 2.2. Задачи

- Собрать в едином каталоге поставщиков всех ключевых категорий ивент-услуг с проверенным профилем и портфолио.

- Реализовать календарь занятости для площадок и поставщиков в реальном времени.

- Обеспечить стандартизированное представление цен и пакетов услуг для объективного сравнения.

- Внедрить систему отзывов и рейтингов, подтверждающих реальный опыт клиентов.

- Предоставить инструмент бронирования и (в перспективе) автоматического формирования сметы мероприятия на основе параметров клиента.

- Дать администратору платформы инструменты модерации, контроля качества и управления комиссией/финансовыми потоками.

## 2.3. Целевая аудитория

| Сегмент | Описание |
| --- | --- |
| Частные клиенты | Организация свадеб, юбилеев, дней рождения, выпускных и других частных торжеств |
| Корпоративные клиенты | HR/административные отделы компаний — тимбилдинги, корпоративы, конференции |
| Рестораны и залы | Организация тематических ивентов, приглашение артистов и танцевальных коллективов |
| Поставщики услуг | Площадки, ведущие, артисты, декораторы, кондитеры, оркестры, танцевальные коллективы, фото/видеооператоры и др. |

# 3. Роли пользователей платформы

Платформа предусматривает три базовые роли. Ниже приведены их потребности и вытекающие из них функциональные блоки; детальные функциональные требования — в разделе 4.

## 3.1. Клиент (заказчик)

Физическое или юридическое лицо, ищущее и заказывающее услуги для организации мероприятия.

- Найти и сравнить поставщиков нужной категории услуг по цене, рейтингу, стилю, доступности.

- Увидеть подтверждённое портфолио (фото/видео) и честные отзывы других клиентов.

- Проверить свободна ли дата у поставщика/площадки без звонков.

- Забронировать услугу и оплатить (полностью или через депозит/предоплату) внутри платформы.

- Получить готовый план мероприятия и смету на основе бюджета, количества гостей, формата и даты.

- Общаться с поставщиком через встроенный чат, отслеживать статус брони и историю заказов.

## 3.2. Поставщик услуг

Компания или частный специалист, размещающий и продающий свои услуги на платформе.

- Создать профиль компании/специалиста с портфолио, ценами, пакетами услуг и условиями.

- Вести календарь занятости и управлять доступностью в реальном времени.

- Получать и обрабатывать заявки/брони, общаться с клиентами через чат.

- Управлять ценообразованием (фиксированные пакеты, сезонные тарифы, скидки).

- Отслеживать статистику просмотров профиля, конверсию заявок, доход и историю выплат.

- Получать отзывы и реагировать на них; повышать видимость профиля через платное продвижение (опционально).

## 3.3. Администратор платформы (управляющая компания)

Команда, управляющая платформой, её качеством и монетизацией.

- Модерация новых поставщиков: проверка документов/лицензий, качества портфолио, соответствия стандартам.

- Модерация контента: фото/видео, описаний, отзывов (защита от накрутки и фейков).

- Управление категориями услуг, тарифами комиссии, промо-акциями и платным продвижением.

- Финансовый контроль: эскроу-платежи, выплаты поставщикам, возвраты, разрешение споров между клиентом и поставщиком.

- Аналитика платформы: спрос по категориям/регионам, конверсия, LTV, retention.

- Управление контентом и локализацией (на старте — узбекский и русский языки; английский — в дальнейшем).

- Управление push- и email-уведомлениями, рассылками, поддержкой пользователей (тикеты).

# 4. Функциональные требования

## 4.1. Общие модули (для всех ролей)

- Регистрация и авторизация: по номеру телефона (SMS-код), email, а также через Google/Apple ID.

- Мультиязычность интерфейса: узбекский и русский на старте (переключение языков), английский — в дальнейшем.

- Push- и email/SMS-уведомления о статусе заявок, брони, новых сообщениях, изменениях в календаре.

- Встроенный чат между клиентом и поставщиком с возможностью прикрепления файлов/фото.

- Единая система рейтингов и отзывов с проверкой, что отзыв оставлен только после завершённой сделки.

- Интеграция с локальными платёжными системами: Payme, Click, а также карты Uzcard/Humo и Visa/Mastercard.

- Геолокация и карта (площадки, локации проведения мероприятий).

## 4.2. Модуль «Клиент»

### 4.2.1. Каталог и поиск

- Категории услуг: площадки/залы, ведущие, артисты и музыкальные коллективы, оркестры, танцевальные коллективы, декораторы, кондитеры/торты, фото- и видеосъёмка, кейтеринг, флористы, аренда оборудования (звук/свет), транспорт, приглашения/полиграфия.

- Фильтры: категория, город/район, диапазон цен, дата и доступность, вместимость (для залов), рейтинг, стиль/тематика.

- Карточка поставщика: портфолио (фото/видео), пакеты услуг и цены, календарь доступности, отзывы, сертификаты/лицензии (если применимо).

### 4.2.2. Бронирование и оплата

- Просмотр календаря занятости поставщика/площадки в реальном времени.

- Онлайн-заявка на бронирование с указанием даты, времени, деталей мероприятия.

- Оплата депозита/предоплаты или полной суммы через платформу (эскроу-модель: средства резервируются и передаются поставщику после подтверждения оказания услуги).

- История бронирований, статус заявок (в обработке / подтверждено / оплачено / завершено / отменено).

### 4.2.3. Конструктор мероприятия и смета (расширенная функциональность)

- Мастер создания мероприятия: тип события, дата, количество гостей, бюджет, город, пожелания по стилю.

- Автоматический подбор нескольких вариантов пакета услуг (площадка + ведущий + артисты + декор и т.д.) под заданный бюджет с детальной сметой.

- Возможность вручную заменить любой пункт подобранного плана на альтернативного поставщика.

- Экспорт итоговой сметы и плана мероприятия (PDF) с разбивкой по статьям расходов.

## 4.3. Модуль «Поставщик услуг»

- Регистрация компании/специалиста с проверкой (загрузка документов, лицензий, ИНН/паспортных данных).

- Создание и редактирование профиля: описание, категория, фото/видео портфолио, локация, зона обслуживания.

- Формирование пакетов услуг с фиксированными ценами (стандартизированная структура: что входит, длительность, ограничения).

- Управление календарём: ручная блокировка дат, автоматическая блокировка после подтверждённой брони, синхронизация занятости.

- Приём и обработка заявок: подтверждение/отклонение, чат с клиентом, изменение статуса.

- Личный кабинет: статистика просмотров и заявок, история выплат, баланс, вывод средств.

- Инструменты продвижения: платное поднятие в поиске, размещение в подборках/рекомендациях (опционально, см. раздел 5).

- Управление отзывами: ответ на отзыв, обращение в поддержку при недобросовестном отзыве.

## 4.4. Модуль «Администратор»

- Панель модерации новых анкет поставщиков (проверка документов, портфолио, цен на соответствие политике).

- Модерация отзывов и контента (жалобы, спорные ситуации).

- Управление справочниками: категории услуг, города/регионы, теги, стандартизированные шаблоны пакетов.

- Финансовая панель: комиссии, эскроу-транзакции, выплаты поставщикам, возвраты, отчётность.

- Управление промо-инструментами: тарифы платного продвижения, баннеры, акции, push-рассылки.

- Аналитическая панель: спрос по категориям/регионам/сезонности, конверсия воронки, средний чек, retention, отток поставщиков.

- Служба поддержки: тикет-система для клиентов и поставщиков, разрешение споров между сторонами сделки.

- Управление ролями и доступами внутри команды администраторов (разграничение прав).

# 5. Модель монетизации

Однозначное решение по монетизации ещё не принято. Ниже — сравнение трёх основных моделей и рекомендация по комбинированному подходу, применимому поэтапно.

| Модель | Суть | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- |
| Комиссия со сделки | Платформа удерживает % от суммы каждого бронирования (обычно 8–20% в аналогичных маркетплейсах) | Доход растёт вместе с оборотом; не требует платы от поставщиков «на входе», что облегчает набор базы | Требует, чтобы оплата проходила именно через платформу (риск ухода сделок «в обход») |
| Подписка поставщика | Фиксированная ежемесячная/годовая плата за размещение и доступ к заявкам | Предсказуемый доход для платформы; проще для поставщиков, привыкших к прямым расчётам с клиентом | Барьер входа для новых поставщиков на старте, когда база клиентов ещё мала |
| Платное продвижение | Базовое размещение бесплатно; топ поисковой выдачи, баннеры и подборки — платно | Не создаёт барьер входа; дополнительный доход сверх комиссии | Как самостоятельная модель даёт ограниченный доход без большой аудитории |

## Рекомендация

Комбинированная модель, вводимая поэтапно:

- Старт: комиссия со сделки (базовая монетизация, снимает барьер входа для поставщиков и мотивирует платформу привлекать заказы).

- После набора базы поставщиков и клиентов: добавить платное продвижение (топ в поиске, витрины, подборки "Рекомендуем") как дополнительный источник дохода.

- На зрелом этапе — опциональная подписка с расширенными возможностями для профессиональных агентств и крупных поставщиков (аналитика, приоритетная поддержка, сниженная комиссия).

# 6. Поэтапный план реализации (Roadmap)

Поскольку решение по глубине MVP ещё не принято, предлагается поэтапная разработка от простого к сложному — так можно быстрее выйти на рынок, проверить спрос и монетизацию, и постепенно наращивать функциональность.

## Этап 0. Подготовка (2–4 недели)

- Уточнение и утверждение полного ТЗ, приоритизация функций.

- UX/UI-дизайн ключевых экранов (каталог, карточка поставщика, бронирование, личные кабинеты).

- Формирование стандартизированной структуры карточки поставщика и пакетов услуг по каждой категории.

- Выбор технологического стека и архитектуры (см. раздел 7).

## Этап 1. MVP — Каталог и заявки (8–10 недель)

Цель этапа — проверить гипотезу спроса без сложной логики платежей.

- Регистрация/авторизация клиентов и поставщиков.

- Каталог поставщиков с фильтрами, карточка поставщика с портфолио и ценами.

- Базовый календарь доступности (без автосинхронизации бронирований).

- Отправка заявки клиентом → чат с поставщиком → подтверждение вручную (оплата и бронирование пока офлайн, вне платформы).

- Простая админ-панель для модерации анкет поставщиков.

- Мультиязычность (RU/UZ на старте, EN — по возможности).

## Этап 2. Бронирование и оплата (6–8 недель)

- Автоматическая блокировка дат в календаре при подтверждённой заявке.

- Интеграция платежей: Payme, Click, карты Uzcard/Humo; эскроу-логика (резерв средств до подтверждения услуги).

- Система отзывов и рейтингов, привязанная к завершённым сделкам.

- Личный кабинет поставщика: статистика заявок, доход, выплаты.

- Финансовая панель администратора: комиссии, выплаты, возвраты.

## Этап 3. Монетизация и продвижение (4–6 недель)

- Инструменты платного продвижения для поставщиков (топ поиска, витрины/подборки).

- Промо-акции, баннеры, push- и email-рассылки от администратора.

- Расширенная аналитика для поставщиков и администратора.

## Этап 4. Конструктор мероприятия и умная смета (8–12 недель)

- Мастер создания мероприятия по параметрам клиента (тип, бюджет, гости, дата, стиль).

- Алгоритм/AI-подбор нескольких вариантов пакета услуг под бюджет с детальной сметой.

- Возможность ручной замены отдельных позиций в предложенном плане.

- Экспорт сметы и плана мероприятия в PDF.

## Этап 5. Масштабирование

- Расширение на новые регионы/города Узбекистана.

- Подписочная модель для профессиональных агентств.

- Дополнительные категории услуг и B2B-функциональность (тимбилдинги, конференции).

# 7. Технологический стек и платформы

По итогам уточнения — на старте необходимы мобильное приложение (iOS + Android) и полноценная веб-версия для всех ролей (клиент, поставщик, администратор).

| Компонент | Рекомендация |
| --- | --- |
| Мобильное приложение | Кроссплатформенная разработка (React Native или Flutter) — единая кодовая база для iOS и Android, что сокращает сроки и стоимость поддержки |
| Веб-платформа | Единое веб-приложение (React/Next.js) с тремя личными кабинетами (клиент, поставщик, администратор) на общей кодовой базе и общем backend |
| Backend / API | REST или GraphQL API, единый для мобильного приложения и веб-версии, чтобы избежать дублирования логики |
| База данных | Реляционная СУБД (PostgreSQL) для транзакционных данных + поисковый индекс (Elasticsearch/OpenSearch) для быстрого поиска и фильтрации по каталогу |
| Платежи | Интеграция с Payme, Click, платёжными шлюзами для Uzcard/Humo и международных карт |
| Хранение медиа | Облачное хранилище для фото/видео портфолио с CDN для быстрой загрузки |
| Уведомления | Push (FCM/APNs), SMS-шлюз локального оператора, email-рассылки |
| Карты/геолокация | Google Maps API или Yandex Maps (с учётом покрытия и стоимости для Узбекистана) |

# 8. Нефункциональные требования

- Локализация: узбекский (латиница) и русский — на старте; английский и другие языки — добавляются в будущем.

- Безопасность: шифрование персональных данных, безопасное хранение платёжной информации (соответствие требованиям платёжных провайдеров), защита от накрутки отзывов и фейковых профилей.

- Масштабируемость: архитектура должна выдерживать рост числа поставщиков и одновременных бронирований при расширении на новые города.

- Производительность: время отклика каталога и поиска — не более 2 секунд при типовой нагрузке.

- Доступность: SLA не ниже 99.5% для боевого окружения после выхода из MVP.

- Соответствие законодательству РУз в части персональных данных и электронных платежей.

# 9. Открытые вопросы для дальнейшего уточнения

- Точный размер комиссии по категориям услуг (может отличаться для площадок и для отдельных артистов).

- Формат разрешения споров между клиентом и поставщиком (арбитраж администратора, сроки возврата средств).

- Приоритетные города запуска (только Ташкент или сразу несколько регионов).

- Нужна ли на старте интеграция с внешними CRM ивент-агентств или платформа работает как самостоятельная экосистема.